Утверждена

постановлением  № 5 от 29 марта 2013 года

сельского поселения Юмагузинский сельсовет

муниципального района Кугарчинский  район

Республики  Башкортостан

Рыскулов М.М.

ПРОГРАММА

« ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

На территории сельского поселения   Юмагузинский   сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан  на 2013 – 2015 годы »

село Юмагузино

2013 г.

Оглавление

Паспорт программы .................................................................................3

Введение ................................................................................................    5

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности …..................................................... 6

2. Цели и задачи Программы ............................................................ 10

2.1. Цели Программы ..........................................................................10

2.2. Задачи Программы .........................................................................10

3. Сроки и этапы реализации Программы ..................................... 10

4. Целевые показатели ..............................................................   12

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности…..12

6. Ожидаемые результаты ......................................................................................................... 20

7. Объем и источники финансирования ..................................... 21

Приложение № 1 ........................................................................... 22

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации сельского поселения Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; решение от 22.03.2013 № 154 |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан, ООО «РеалПроект». |
| Цели и задачи Программы | – цель Программы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. – основные задачи Программы: реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения; повышение эффективности использования моторного топлива |
| Сроки и этапы реализации Программы | – сроки реализации Программы: 2013 – 2015гг.; – этапы реализации: I этап – 2013 – 2014 гг.; II этап – 2014 – 2015 гг.; |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – за период реализации Программы планируется: снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 15 % по отношению к 2011 г. с ежегодным снижением на 5 %; снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 15 % по отношению к 2011 г.; экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 35.46 тыс. рублей (в текущих ценах); суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии в сопоставимых условиях – 0.03471 тыс. т у.т.; |
| Объемы и источники финансирования (с разбивкой на этапы реализации Программы)1 | – общий объем финансирования Программы составляет 1550.94 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 391.54 тыс. рублей; собственные средства – 0.0 за счет иных источников – 0 тыс. руб. за счет БС РФ– 1159.4 тыс. руб. |

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), Порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, утвержденным решением №154 от 06.02.2013, нормативно-правовыми актами Кугарчинского района.

Программа разработана по результатам энергетического обследования, проведенного в 2012 г. ООО «РеалПроект».

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в Администрации сельского поселения   Юмагузинский  сельсовет.

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии в топливном эквиваленте составило в 2011 г.: 34601 тыс.кВ т.час. и 98.9 Гкал, тепловая энергия. Структура энергопотребления организации представлена ниже:

Таблица 1

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы | 2011 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |
| 1. | Электрическая энергия | тыс. кВт∙ч | 28.183 | 29.661 | 31.227 | 32.871 | 34.601 | - |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 80.555 | 84.794 | 89.257 | 93.965 | 98.900 |  |
| 3. | Твердое топливо, В том числе: | т, куб.м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 4. | Жидкое топливо | т, куб.м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 5. | Природный газ (кроме моторного топлива) | тыс.куб.м | 2949.0 | 3104.0 | 3267.0 | 3439.0 | 3620.0 |  |
| 6. | Холодная вода | тыс.куб.м | .021 | .022 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | - |
| 7. | Горячая вода | тыс. куб. м/ Гкал | - | - |  |  |  |  |

Наблюдается рост потребления энергетических ресурсов, который обусловлен подключением электрокалориферов в 2008,2010,2011 годах, увеличение потребления газа связано с увеличением выработки тепловой энергии котельной в результате ухудшения теплоизоляции здания.

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются:

электрической энергии – ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана;

газа – ООО «Газпром межрегионгаз» Уфа»;

воды-ООО Водоканал + сервис;

водоотведения -ООО Водоканал + сервис

Организация имеет в собственности  здание:

Таблица 2

| Параметр | Здание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадь наружных ограждающих конструкции, кв.м | 615.8 |
| в том числе, кв.м: |  |
| окон и балконных дверей | 99/35 |
| витражей |  |
| входных дверей и ворот | 8 |
| покрытий (совмещенных) |  |
| чердачных перекрытий (холодного чердака) | 372 |
| перекрытий теплых чердаков | 372 |
| перекрытий над техподпольями |  |
| перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями |  |
| перекрытий над проездами и под эркерами |  |
| Этажность здания | 2 |
| Кровля |  |
| тип кровли | рулонная |
| площадь, кв. м | 372 |
| в том числе требующей ремонта, кв.м | 372 |
| Кол-во подъездов, ед., в том числе | 1 |
| требующих замены, ед. |  |
| с тамбурами, ед. | 1 |
| требующих утепления, ед. | 1 |
| Кол-во лифтов, ед. | - |
| из них с частотно-регулируемым приводом, ед. |  |
| из них требующих замены/ремонта, ед. |  |
| Износ здания, строения, сооружения, % | 35.35 |
| фактический | 35.35 |
| физический | 35.35 |

Средний фактический и физический износ зданий, строений, сооружений организации составляет соответственно  35.35%

Общая площадь помещений организации составляет 800.0 кв. м, в том числе отапливаемая – 615.8 кв. м.

Годовое потребление электроэнергии на нужды освещения составляет около 34601 кВт·ч., ежегодно на освещение тратится около  123.6 тыс.рублей.

Для освещения помещений организации используется 155 ламп, из которых 73 шт. ламп накаливания. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Для наружного освещения не используется  лампа накаливания.

Таблица 3

| Освещение помещений здания |
| --- |
| Здания | Количест-во световых точек, ед. | из них: | Автоматизи-рованная система управления освещением, тип |
|  |  | с энергосберегающи-ми лампами (светильниками) | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использова-нием ЭПРА, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во,ед. |  |  |  |
| Здание адм. | 155 | люминесцентная | 82 | - | - | - |
| Наружное (уличное) освещение |
| Здания | Количест-во световых точек, ед. | из них: | Автоматизи-рованная система управления освещением, тип |
|  |  | с энергосберегающи-ми лампами (светильниками) | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использова-нием ЭПРА, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во,ед. |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

Оплата энергетических ресурсов потребляемых организацией осуществляется организацией самостоятельно.

Таблица 4

| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты | Суммарные годовые затраты, расчеты за потребляемые энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 69,612 | 77,132 | 85,562 | 69,612 | 77,132 | 85,562 |
| Тепловая энергия | тыс.руб. | 73,700 | 81,657 | 90,480 |  |  |  |
| ГВС | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| ХВС | тыс.руб. | 0,602 | 0,667 | 0,739 | 0,602 | 0,667 | 0,739 |
| Газ | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Моторное топливо | тыс.руб. | 62,430 | 69,157 | 76,644 | 62,430 | 69,157 | 76,644 |
| Иные энергетические ресурсы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | тыс.руб. | 206,344 | 228,612 | 253,425 | 132,644 | 146,956 | 162,945 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

отсутствие системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии;

незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;

высокий износ основных фондов организации, в том числе здания, электропроводки;

ухудшение теплоизоляции здания;

применение энергоемких технологических процессов;

Суммарный потенциал энергосбережения в организации по тепловой и электрической энергии оценивается в 0.03471 тыс. т у.т.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

повышение эффективности системы теплоснабжения;

повышение эффективности системы электроснабжения;

повышение эффективности использования моторного топлива.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2013 – 2015 гг. Реализация Программы осуществляется в 2 этапа.

На первом этапе (2013 – 2014 гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики  сельского поселения  Юмагузинский сельсовет.

- введение практики применения требований по ресурсо-энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований, составление энергетического паспорта;

- проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное  использование энергоресурсов (энергосервисные контракты)

учет показателей энергоэффективности серийно  производимого

оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- частичная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные)

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения;

- участие специалистов администрации сельского поселения  Юмагузинский  сельсовет в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

На втором этапе (2014 – 2015 гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

проведение капитального ремонта и модернизации здания и инженерных систем, внедрение энергоэффективных  устройств (оборудования ,технологий) с учетом результатов энергоаудита;

- организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов)

- замена  светильников наружного освещения  на  современные энергосберегающие (в т.ч.  светодиодные – при  наличии финансирования);

По итогам второго этапа реализации Программы к 2015 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений должно снизится в среднем на  15  процентов (каждый год) к уровню 2011 года.

4. Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении № 1.

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Программа состоит из 5 разделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации в соответствии с задачами Программы:

1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Структурным подразделением (работником) организации, ответственным за организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности является Глава сельсовета.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Коли че-ство | Ответст-венный исполни-тель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014-2015 |  |  |
| 1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 1. | Проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта | шт. | 1 | ООО»Реалпроект2 | Всего |  |  |  |  | Получение достоверной информации |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 34.0 |  |  | 34.0 |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 2. | Корректировка программы, в том числе значений показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  | Всего |  |  |  |  | Не требует сядополнительных финансовых затрат |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 3. | Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Чел. | 1 | Глаа СП | Всего |  |  |  |  | Получение знаний по основам энергосбережения |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 12,0 |  | 12,0 |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 4. | Принятие муниципальных правовых актов в сфере энергосбережения |  |  |  | Всего |  |  |  |  | Не требуетсядополнительных финансовых затрат |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников организации |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 6. | Составление, оформление и анализ топливно- энергетических баланса организации |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 23,9 |  | 23,9 |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 7. | Заключение энергосервисных договоров(контрактов) | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  | Не требует сядополнительных финансовых затрат |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 8. | Иные организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Всего |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 34,0 | 35,9 |  | 69.9 |  |
|  | СС |  |  |  |  |  |
|  | ИИ |  |  |  |  |  |

2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В организации установлено 1 прибор учета электрической энергии, 1 – тепловой,1-счетчик на воду. Требуется  замена  прибора учёта электроэнергии.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

3. Повышение эффективности системы теплоснабжения.

В организации используется тепловая энергия .

Класс энергетической эффективности – Е(низкий) (желательна реконструкция и капитальный ремонт здания).

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе-ство | Ответст-венный исполни-тель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | … |  |  |
| 3. Повышение эффективности системы теплоснабжения |
| 1. | Замена деревянных окон на энергоэффективные пластиковые ПВХ с двойным стеклопакетом | шт. | 28 | Глава СП | Всего |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  | 227.4 |  | 227,4 |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал 9,6 |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 10,770 |  |  |  |  |  |
| 2. | Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов |  | 28 | Глава СП | Всего |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 10,7 |  | 10,7 |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка рекуператоров тепла вентиляционного воздуха (централизованных и децентрализованных) | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 4. | Утепление наружных ограждающих конструкций | кв.м | 800,0 | Глава СП | Всего |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал 29,28 |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Удаление от поверхности нагрева отопительного прибора декоративных решеток | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6. | Установка теплоотражающего экрана за отопительным прибором | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 9,24 |  | 9,24 |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал 5,6 |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 6,360 |  |  |  |  |  |
| 7. | Оснащение отопительных приборов индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока (термостатами) | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8. | Установка индивидуальных тепловых пунктов | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9. | Установка системы автоматического регулирования температуры теплоносителя на вводе в здание, в зависимости от температуры наружного воздуха | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 10. | Утепление труб внутренней разводки системы отопления | п.м. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 11. | Проведение промывки системы отопления | - |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 12. | Замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления на новые энергоэффективные котлы | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 13. | Иные мероприятия по повышению эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Всего |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | БС РФ |  | 227.4 |  | 227,4 |  |
|  | МБ |  | 19.94 |  | 19.94 |  |
|  | СС |  |  |  |  |  |
|  | ИИ |  |  |  |  |  |

4. Повышение эффективности системы наружного электроснабжения.

В  организации 155 точек наружного освещения .

Количество    светильников    с    лампами  энергосберегающими -  155 шт.

Потенциал энергосбережения в организации по электрической энергии
оценивается – 15 % в год.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе-ство | Ответст-венный исполни-тель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014-2015 |  |  |
| 4. Повышение эффективности системы электроснабжения |
| 1. | Модернизация систем наружного освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением | светоточек | 155 | Глава СП | Всего | 272.7 | 1030.9 | 247.34 | 1550.94 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ | 167.0 | 765.0 | 227.4 | 1159.4 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 105.7 | 265.9 | 19.94 | 391.54 |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 2. | Окраска помещения в более светлые тона | кв.м |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка преобразователей частоты для электроприводов лифтов | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена существующих насосов на насосные установки с частотным преобразователем | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 5. | Установка датчиков присутствия | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6. | Применение устройств автоматического регулирования и управления вентиляционными установками в зависимости от температуры наружного воздуха, времени суток | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7. | Модернизация электропроводки | п.м. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8. | Компенсация реактивной мощности |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9. | Уменьшение числа личных электробытовых приборов |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 10. | Иные мероприятия по повышению эффективности системы электроснабжения |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Всего | 272.7 | 1030.9 | 247.34 | 1550.94 |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | БС РФ | 167.0 | 765.0 | 227.4 | 1159.4 |  |
|  | МБ | 105.7 | 265.9 | 19.94 | 391.54 |  |
|  | СС |  |  |  |  |  |
|  | ИИ |  |  |  |  |  |

5. Повышение эффективности использования моторного топлива.

В организации используются следующие виды транспортных средств:

LADA-21114-- 1 шт, расходующих 3 тыс.600 л  (АИ-92);

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе-ство | Ответст-венный исполни-тель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 20__г. | 20__г. | … |  |  |
| 6. Повышение эффективности использования моторного топлива |
| 1. | Обучение эффективному вождению |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| 2. | Оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения | шт. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, т у.т. |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 3. | Иные мероприятия по повышению эффективности использования моторного топлива |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, т у.т. |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Всего |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |
|  | СС |  |  |  |  |  |
|  | ИИ |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | Всего |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | БС РФ |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |
|  | СС |  |  |  |  |  |
|  | ИИ |  |  |  |  |  |

6. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

завершения модернизации уличного освещения;

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 15 % по отношению к 2011 г. с ежегодным снижением на 5 %;

снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 15%  по отношению к 2011 г.;

использование энергосберегающих технологий;

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 35.46тыс. рублей (в текущих ценах). Суммарная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за период реализации Программы составит –  тепловой и электрической энергии – 0.03471 т у.т. Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет 14.24 лет.

План-график достижения ожидаемых результатов реализации программы представлен ниже:

7. Объем и источники финансирования

В 2012 – 2015 гг. общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 1550.94 тыс. руб., в том числе:

за счет местного бюджета – 391.54тыс. руб.;

за счет собственных средств – 0 тыс. руб.;

за счет иных источников – 0 тыс. руб.

за счет БС РФ– 1159.4тыс. руб.

Таблица 6

| Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| --- | --- |
|  | В том числе | всего |
|  | 2012г. | 2013г. | 2014-2015 |  |
| Всего | 272.7 | 1030.9 | 247.34 | 1550.94 |
| ФБ |  |  |  |  |
| БС РФ | 167.0 | 765.0 | 227.4 | 1159.4 |
| МБ | 105.7 | 265.9 | 19.94 | 391.54 |
| СС |  |  |  |  |
| ИИ |  |  |  |  |

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования следует ежегодно уточнять.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходное (базовое) значение показателя 2011 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| 1 | Экономия электрической энергии (далее - ЭЭ): |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в натуральном выражении | кВт·ч | 34,601 | 29,281 | 28,551 | 28,551 |
| 1.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2 | Экономия тепловой энергии (далее - ТЭ): |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в натуральном выражении | Гкал | 98,9 | 98,9 | 93,240 | 83,650 |
| 2.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3 | Экономия воды: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в натуральном выражении | куб. м | 15,250 | 15,250 | 9,590 | 0,00 |
| 3.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4 | Экономия природного газа: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | в натуральном выражении | куб. м |  |  |  |  |
| 4.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |